TECHNICAL ARCHITECTURE & ENGINEERING STANDARD

爸妈别急 · 安心下一步

技术选型、架构边界、安全、测试、注释与可维护性规范

| 版本 | v3.0 |
| --- | --- |
| 状态 | 小有可为 2026 参赛工程基线（增量架构，不要求推倒重写） |
| 日期 | 2026-08-12 |
| 适用范围 | 初赛可提交、决赛可扩展、产品化可维护 |
| 证据口径 | 已实现 / 已验证 / 规划中严格区分，不以设计稿替代运行证据 |

文档用途：参赛评审、产品决策、研发拆解、测试验收与后续交接。

# 0. 架构结论

推荐方案：保留 Next.js 16 + React 19 + TypeScript strict + Tailwind 4 的现有模块化单体。新增 application/contracts/infrastructure 边界和可替换 AI Provider；P1 前不拆微服务、不引入数据库、不做 Android 自动操作。

| 决策 | 选择 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 应用形态 | 模块化单体（Next.js App Router） | 现有代码已验证；部署简单；可按领域拆边界，未来再抽服务 |
| 风险决策 | 确定性策略引擎优先，AI 只升不降 | 安全可测、可解释、模型不可用时仍工作 |
| 屏幕理解 | VisionProvider + 结构化 UIObservation | 隔离模型供应商，支持竞赛版 Qwen 与其他模型对比 |
| 教程 | 版本化任务状态机/任务包 | 避免 LLM 自由生成危险步骤；支持 App 改版回归 |
| 存储 | P0 无数据库；P1 PostgreSQL | 先验证闭环；需要家属端、审计检索时再引入 |
| 移动端 | P0/P1 PWA/TWA；P2 再评估原生壳 | 不提前承担权限、发布和设备碎片化成本 |

## 0.1 赛事约束转工程约束

| 赛事事实/时间 | 工程决策 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 2026-08-13 24:00 初赛截止 | 初赛冻结当前模块化单体；不临时拆服务、不加数据库、不做自动点击。 | 同一提交 commit 可本地启动；录屏与现场演示走同一路由。 |
| 每赛题 Top10 入围 | 优先证明安全闭环与公益价值，不用模型数量代替产品完成度。 | 两条 LIVE 主路径 + 一条失败路径 + 已知限制。 |
| 2026-09-03 决赛材料截止 | 所有决赛能力通过 Feature Flag 增量加入；模型、策略、任务包独立版本化。 | 灰度、回滚、评测报告和 trace 可对应到版本组合。 |
| 技术+公益双评委支持 | 架构材料同时回答“为何需要 AI”和“老人是否真正受益”。 | 模型对照评测 + 老人任务观察；二者不互相替代。 |

实现优先级：比赛前最后一天只修阻断问题和证据口径；架构规范是后续增量路线，不授权一次性重构现有仓库。

# 1. 设计目标与质量属性

| 属性 | 目标 | 工程措施 |
| --- | --- | --- |
| 安全 | 高风险不进入指导；模型不得降低规则等级 | 政策引擎、判别联合类型、不变量测试、默认拒绝未知状态 |
| 可维护 | 领域逻辑独立于 UI/供应商 | domain/application/infrastructure 分层、依赖方向检查 |
| 可扩展 | 替换模型、增加地区和任务包不改核心页面 | Provider 接口、配置驱动、版本化契约 |
| 可测试 | 核心决策纯函数；外部 I/O 可注入 | node:test、契约测试、固定评测集、浏览器 E2E |
| 可观测 | 知道为何升级、回退、超时和拒绝 | traceId、reasonCode、模型/策略版本、脱敏日志 |
| 无障碍 | WCAG 2.2 AA 和工信部适老规范基线 | 自动对比度/axe + 真实键盘/缩放/语音兜底测试 |
| 可回滚 | 模型、策略、任务包可独立回滚 | Feature Flag、版本号、灰度、回滚清单 |

# 2. 当前架构与差距

## 2.1 当前事实

Next.js App Router 同时承载页面和 Route Handler；领域核心位于 src/domain，AI 增强位于 src/lib/ai。

buildRouteForInput() 是高风险不进入 /confirm 的唯一分流点；classifyRiskByRules() 对多命中取最高风险。

教程是人工白名单数据；AI 当前用于 LOW 语义复检和家人求助摘要改写。

匿名 MVP 无账号、数据库和真实外部消息发送；Web Speech API 与 SpeechSynthesis 作为零依赖语音能力。

定向测试 208 项，207 通过、1 跳过；当前 package.json 存在 Node ES module 类型警告，但不影响本轮测试通过。

## 2.2 主要差距

现有 authoritative PRD 仍包含早期技术选型候选，与已落地栈和比赛新定位存在漂移。

屏幕理解、截图隐私、状态验证和 UNKNOWN 故障语义尚未形成协议。

AI Provider、策略、任务包、审计事件尚未完全解耦。

部分后端基线文档仍写“没有 HTTP 接口”，与现有 /api/route、/api/help-summary 不一致，应后续校正。

现有 LOW AI 复检采用 fail-open；用于补漏可以接受，但不能推广到截图未知或高风险动作。

# 3. 技术选型

| 层 | P0/P1 选择 | 可替换边界 | 不选/暂缓 |
| --- | --- | --- | --- |
| Web 框架 | Next.js 16.2.7 App Router | 页面、Route Handler、部署适配器 | 不迁移 Vue/Nest；无收益 |
| UI | React 19.2.4 + Server/Client Components | Client 仅承载浏览器 API 与交互 | 不引大型组件库，避免样式和可访问性债务 |
| 类型 | TypeScript strict + unknown narrowing | contracts 独立导出 | 禁止 any 和未校验 JSON |
| 样式 | Tailwind CSS 4 + CSS design tokens | 主题/字号/对比度配置 | 不引 CSS-in-JS |
| 测试 | node:test + 浏览器 E2E（建议 Playwright） | 领域/契约/E2E 分层 | 不因热度迁移 Jest/Vitest |
| 文本模型 | Provider 抽象；比赛默认百炼当前可用 Qwen/DeepSeek，经评测选型 | OpenAI-compatible adapter | 模型名不写死在领域层 |
| 视觉模型 | Qwen 多模态作为首选候选 + 备用 Provider | UIObservation Schema | 不直接信任自由文本坐标 |
| 语音 | Web Speech + SpeechSynthesis 兜底；P1 Qwen ASR/TTS adapter | SpeechProvider | 不在 P0 上全双工实时语音 |
| 存储 | P0 无数据库；P1 PostgreSQL（托管商待部署地区确定） | Repository 接口 | 不提前引 ORM/向量库 |
| 观测 | 结构化日志 + 平台日志；P1 OpenTelemetry | TelemetryPort | 不记录敏感原文 |
| 部署 | Vercel 现状；保留 Node 兼容部署 | 环境配置和适配层 | 不绑死单一云专有 SDK |

## 3.1 为什么不盲目追热度

百炼在 2026 年提供 Qwen 及第三方模型、OpenAI-compatible API、多模态和实时语音能力，适合作为比赛生态内首选候选。但模型能力、价格和区域会变化，因此“热门模型”只能存在于运行配置和评测报告，不能成为领域层依赖。模型替换必须由固定任务集的安全召回率、结构化输出通过率、延迟和成本共同决定。

## 3.2 当前热门能力的候选矩阵（实施前复核可用性）

| 能力 | 2026 赛事页/生态候选 | 比赛建议 | 替换与降级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视觉理解 | Qwen3-VL-Plus 等 Qwen 多模态 | 仅提取 UIObservation；坐标和按钮需任务包复核。 | VisionProvider；失败转 UNKNOWN，不凭自由文本操作。 |
| 文本理解/改写 | Qwen3.8-Max、Qwen3.7-Plus、DeepSeek 等 | 风险规则之后做语义补漏、适老表达与求助摘要。 | OpenAI-compatible adapter；失败回模板，不能降低风险。 |
| 语音识别 | Fun-ASR / Qwen ASR | P0 保留 Web Speech；P1 针对噪声、中英混说、方言做盲测。 | SpeechProvider；失败回文字输入。 |
| 语音合成 | Qwen3-TTS-Flash 等 | P1 比较中文自然度、方言、首包延迟和成本。 | 浏览器 SpeechSynthesis 永远保留。 |
| 端侧模型 | Gemma LiteRT 等开源方案 | 只在隐私/离线收益能覆盖包体、机型兼容和能耗成本时引入。 | EdgeProvider；不与主流程耦合。 |

来源边界：赛事页展示“热门”只证明生态宣传状态，不等于目标区域 API 已开通、价格稳定或项目评测达标。上线前必须以百炼控制台/官方 API 文档和真实 benchmark 再确认。

## 3.3 同类与开源制作规范的可借鉴项

| 来源 | 值得学习 | 本项目采用方式 | 不直接照搬 |
| --- | --- | --- | --- |
| UrMorning | 共享屏幕、语音、一次一步 | 保持单步卡片、明确成功信号和求助入口。 | 不把实时屏幕流作为初赛前置条件。 |
| Gemini Live / ChatGPT Voice | 自然语音、多模态上下文 | 借鉴低摩擦输入；核心安全仍由本项目策略层负责。 | 不做通用助手，不默认持续采集屏幕。 |
| Be My Eyes | AI 与人工志愿者接力 | 设计结构化家人求助卡与人工接管点。 | 不声称已有志愿者网络。 |
| laobai-gemma-demo | guard、one-screen-one-plan、trace、replay、模型哈希校验 | 抽象为策略闸门、单屏单计划、证据标签和产物校验。 | 不复制无许可证代码；不采用高权限自动点击作为默认方案。 |

# 4. 目标架构

[Browser / PWA] UI + Speech + Screenshot Redaction ¦ typed request v [Next.js BFF / Route Handlers] input validation + consent + trace ¦ v [Application Layer] RouteUseCase / ObserveScreenUseCase / GuideNextStepUseCase / BuildHandoffUseCase ¦ +-----+----------------------+ ¦ ¦ [Domain] [Infrastructure] RiskPolicy Model Providers TaskStateMachine Object Storage (P1) AllowedActionPolicy PostgreSQL (P1) HandoffPolicy Telemetry ¦ ¦ +---------- typed ports -----+

## 4.1 依赖方向

app/components 可以依赖 application 和 contracts；不得直接拼接模型请求或风险策略。

application 编排用例，依赖 domain 接口与 ports；不得依赖具体云 SDK。

domain 只包含类型、纯函数、策略和状态机；不得导入 React、Next.js、fetch、数据库或环境变量。

infrastructure 实现 Provider/Repository/Telemetry；不得反向定义业务规则。

contracts 是跨边界协议；任何外部输入都必须 runtime validate 后才进入 domain。

# 5. 推荐目录与迁移策略

src/ app/ # Next.js 页面与 Route Handlers components/ # 无业务决策的可访问 UI domain/ risk/ # 风险等级、策略、不变量 guidance/ # 任务状态机、允许动作 handoff/ # 家庭交接规则 application/ route-input.ts # 用例编排 observe-screen.ts guide-next-step.ts build-handoff.ts ports/ # Provider / Repository / Telemetry interfaces contracts/ # API DTO + runtime schema infrastructure/ ai/qwen-adapter.ts ai/openai-compatible.ts storage/ # P1 telemetry/ lib/ # 通用、无业务含义的工具 content/ task-packs/<app>/<version>/ # 审核过的任务状态与截图基线 tests/fixtures/ # 去标识化评测样本 docs/adr/ # 架构决策记录

迁移原则：不做大爆炸重构。先建立 ports/contracts，再把现有 src/lib/ai 适配进去；只有当第二个 Provider、数据库或家属端真正出现时，才移动对应代码。

# 6. 核心领域模型

| 类型 | 关键字段 | 不变量 |
| --- | --- | --- |
| RiskDecision | level, reasonCodes, evidence, source | 多个来源取最高；AI 不得降级规则 |
| UIObservation | appId, screenState, elements, confidence, uncertainties | Schema 有效；低置信度 -> UNKNOWN |
| TaskPack | id, appVersionRange, states, transitions, allowedActions | 发布前人工审核、版本化、可回滚 |
| GuidanceStep | action, target, instruction, successSignal, reversible | 一个步骤一个动作；动作在白名单 |
| HandoffCard | goal, currentState, completed, risk, verifyItems, createdAt | 不得包含密钥/OTP/支付密码 |
| AuditEvent | traceId, eventType, versions, result, latency, reasonCode | 不记录敏感原文；可串联复盘 |

## 6.1 判别联合返回类型

export type GuidanceDecision = ¦ { kind: 'guide'; risk: 'low' ¦ 'medium'; step: GuidanceStep } ¦ { kind: 'stop'; risk: 'high' ¦ 'critical'; handoff: HandoffCard } ¦ { kind: 'clarify'; risk: 'unknown'; questions: readonly string[] } ¦ { kind: 'unsupported'; reasonCode: string } // 设计原因：调用方必须穷尽处理所有安全状态，不能把 unknown 当 low。

# 7. AI Provider 与模型治理

## 7.1 Provider 接口

export interface VisionProvider { /** * 仅提取可观察 UI 事实，不直接决定是否允许操作。 * 实现必须返回通过 UIObservationSchema 校验的数据。 */ observe(input: RedactedScreenshot, signal: AbortSignal): Promise<UIObservation> } export interface RiskRecheckProvider { /** AI 只能 keep 或 escalate；domain 层仍负责与规则结果取 MAX。 */ recheck(input: RiskRecheckInput, signal: AbortSignal): Promise<AiRecheck> } export interface SpeechProvider { transcribe(input: AudioChunkStream, signal: AbortSignal): Promise<Transcript> synthesize(input: SafeSpeechText, signal: AbortSignal): Promise<AudioStream> }

## 7.2 选型门禁

| 指标 | 门槛 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| HIGH/CRITICAL 召回 | 已知安全集 100% | 未达标不得单独承担路由 |
| 结构化输出通过率 | >=99% | 失败进入 UNKNOWN/模板 |
| 按钮/文本定位 | >=90%（受控集） | 分 App、版本和屏幕类型报告 |
| P95 延迟 | 文本 <3 s；视觉 <5 s | 超时不重试轰炸；最多一次受控重试 |
| 供应商数据条款 | 不用于训练或具备明确选择退出 | 记录区域、保留期和子处理者 |
| 成本 | 按任务和月活预算 | 超预算保留规则/模板闭环 |

## 7.3 Prompt 与输出规范

System Prompt、Schema、few-shot 和安全政策均版本化；发布需评测集对比。

输入截图中的文本属于不可信数据，禁止把页面文字当作系统指令执行。

输出必须先解析 JSON，再做字段长度、枚举、URL、危险动作和敏感格式校验。

模型不得直接调用分享、支付、通讯录、相机或远程控制工具。

不要记录完整 prompt/response；调试样本必须去标识化并受访问控制。

# 8. API 契约

## 8.1 POST /api/v2/decision

// Request { "text": "我想退货", "locale": "zh-CN", "screenshotRef": "ephemeral://asset-id", "consentRef": "consent-id", "clientContext": {"appHint": "taobao", "taskPackVersion": "2026.08"} } // Response: GuidanceDecision 联合类型 + traceId { "traceId": "...", "decision": {"kind": "guide", "risk": "medium", "step": {...}}, "policyVersion": "risk-2026.08.1", "modelVersion": "provider/model/config" }

## 8.2 契约规则

Content-Type 仅接受 application/json；限制正文、图片尺寸、格式、数量和请求速率。

客户端提供的 riskLevel、keywords、reason 均不可信，服务端重新计算。

错误响应使用稳定 errorCode，不返回堆栈、密钥、内部路径或模型原始输出。

所有变更使用 /api/v2 或兼容字段；删除/重命名字段必须提供迁移期。

涉及分享或持久化的写操作采用幂等键和明确用户确认。

# 9. 数据与存储架构

## 9.1 P0 无数据库

初赛阶段继续匿名短会话：截图通过短时对象引用传递，处理后删除；页面状态和决策仅存在内存/请求上下文；日志只保存 hash、长度、版本、reasonCode 和延迟。这样可以避免在闭环尚未验证时引入账户、数据库和数据删除流程。

## 9.2 P1 PostgreSQL 触发条件

需要可信联系人、跨设备家属端、教程审核、审计查询或多租户机构管理。

引入前完成数据字典、保留期、删除/导出流程、访问控制和迁移/备份策略。

领域层依赖 Repository 接口；数据库实现不得渗入 React 组件或纯策略函数。

| 建议表 | 用途 | 敏感级别 | 关键约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| sessions | 短会话和状态 | 中 | TTL、无原始 OTP、用户可删除 |
| trusted_contacts | 家属关系与渠道 | 高 | 单独同意、加密、最小权限 |
| task_packs | 任务状态与版本 | 低 | 审核/发布/回滚 |
| audit_events | 策略与模型决策 | 中 | 脱敏、追加写、受限访问 |
| evaluation_cases | 去标识化评测 | 中 | 来源、许可、样本版本 |

# 10. 安全与隐私工程

| 控制域 | 最低要求 |
| --- | --- |
| 输入验证 | 外部 JSON、URL、图片、模型输出全部 runtime validate；拒绝未知字段或显式忽略并记录。 |
| 认证/授权 | P0 匿名只允许无持久化能力；P1 采用成熟身份服务，角色与资源所有权双重校验。 |
| 密钥 | 仅服务端环境变量/Secret Manager；不进入 NEXT_PUBLIC、日志、截图和客户端包。 |
| 网络 | TLS；限制外联域；设置超时、AbortSignal、速率、预算和熔断。 |
| LLM | 防直接/间接 Prompt Injection；页面文字不可信；Schema + Policy + Allowed Action 三道闸。 |
| 日志 | 结构化脱敏；禁止原始截图、语音、OTP、卡号、身份证、支付密码。 |
| 供应链 | 锁定 pnpm lockfile；依赖审计；核心包升级需 changelog、全测和回滚。 |
| 移动端 | 若引入原生壳，按 MASVS STORAGE/NETWORK/PLATFORM/PRIVACY 建立检查表。 |
| 威胁建模 | 每个涉及截图、家属发送、账号或工具调用的变更更新数据流与滥用案例。 |

故障策略：技术故障可以 fail-operational 到规则/模板；安全不确定性必须 fail-safe 到 UNKNOWN/STOP。两者不得共用一个“fail-open”标签。

# 11. 无障碍工程规范

以 WCAG 2.2 AA 为发布基线；主按钮内部标准 min-height 64 px；正文至少 18 px，关键步骤 24 px 以上。

语义 HTML 优先；button、label、heading、status/alert 保持正确语义；禁止用 div 模拟按钮。

支持键盘、触摸、语音和文字；任何仅语音功能必须有可见替代。

200% 文本缩放、320/375 px 竖屏、系统深色/高对比设置下不裁切关键操作。

动效遵循 prefers-reduced-motion；不使用闪烁和无休止自动播放。

自动检测不能替代人工：每个关键流程做键盘、读屏、放大和真实老人可用性验证。

# 12. 性能、可靠性与可观测性

| 项目 | 目标 | 实现 |
| --- | --- | --- |
| 规则路由 | P95 <200 ms | 纯函数、本地执行、无外部依赖 |
| 文本 AI | P95 <3 s，硬超时 | AbortSignal、一次调用、模板回退 |
| 视觉 AI | P95 <5 s，硬超时 | 压缩/裁剪、受控重试、UNKNOWN |
| 页面 | 弱网可见骨架和取消 | Server Component、渐进增强、无阻塞主 CTA |
| 可用性 | AI 故障不阻断风险提醒 | 规则、模板、剪贴板独立 |
| 日志 | 100% 决策有 traceId | route/observe/policy/handoff 事件链 |
| 告警 | 错误率、回退率、危险输出、预算异常 | 按版本/Provider/地区分组 |

## 12.1 结构化事件

{ "event": "decision.completed", "traceId": "...", "policyVersion": "risk-2026.08.1", "model": "provider/model/config", "inputHash": "sha256-prefix", "decision": "stop", "reasonCodes": ["OTP_REQUEST"], "latencyMs": 412, "fallback": false } // 禁止字段：rawText、rawScreenshot、otp、bankAccount、paymentPassword。

# 13. 测试与质量门禁

| 层 | 覆盖 | 工具/方式 | 发布门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| Domain 单测 | 风险 MAX、路由、任务状态、求助卡 | node:test | 100% 通过；安全分支禁止 skip |
| 契约测试 | API DTO、Provider、Schema、错误码 | 固定 fixtures + mock | 向后兼容 |
| 安全评测 | Prompt Injection、敏感信息、危险动作 | OWASP LLM 风险集 | 危险指导 0 |
| 视觉评测 | 页面状态、按钮、遮挡、模糊 | 去标识化截图集 | 按 App/版本报告 |
| 组件/无障碍 | 语义、焦点、对比度、缩放 | axe + 人工键盘/读屏 | 关键路径无严重问题 |
| E2E | 低/中/高风险三条闭环 | Playwright/真实浏览器 | 生产构建上通过 |
| 真实用户 | 理解率、完成率、误触、求助 | 任务观察 + 访谈 | 报告样本量与失败 |

## 13.1 当前已验证

2026-08-11 直接使用仓库既定的 node --test 运行 src/**/*.test.ts：208 项测试，207 通过、0 失败、1 跳过。该结果只证明本地定向测试；本轮未执行生产构建、真实外部模型、在线部署或真实老人测试。

# 14. CI/CD 与版本治理

1.  Pull Request：安装锁定依赖、单测、类型检查、生产构建、依赖检查、无障碍静态检查。

2.  安全相关文件：必须由安全/产品共同审查，附风险用例和回滚方案。

3.  模型/Prompt/策略/任务包：各自有版本号；灰度时记录版本组合，不使用“latest”。

4.  部署：Preview -> Staging -> Production；生产开关默认关闭新 Provider，验证后逐步放量。

5.  回滚：代码、策略、任务包和模型配置均可独立回滚；不通过重新发布代码才能停模型。

6.  证据：保存测试报告、评测摘要、变更记录和已知限制，不以退出码 0 代替业务验收。

# 15. 编码与注释规范

## 15.1 TypeScript 规范

strict 保持开启；禁止 any；外部输入从 unknown 开始，经 runtime validation 收敛。

领域对象优先 readonly；安全状态用联合类型和穷尽检查，禁止散落字符串判断。

纯函数放 domain；I/O、时间、随机数和环境变量通过参数或 port 注入。

一个模块一个明确职责；超过一个变化原因时拆分；不为假设中的未来提前建抽象。

导出接口、公共函数和安全不变量使用 TSDoc；内部简单实现不写无意义注释。

## 15.2 注释原则

| 应写 | 不应写 |
| --- | --- |
| 为什么存在、风险假设、不变量、失败策略、非直觉取舍 | 重复代码字面行为，如“把 i 加 1” |
| 修改需要同步哪些测试/文档 | 长篇历史记录；历史放 ADR/commit |
| 外部协议、单位、上限、敏感边界 | TODO 无负责人/原因/退出条件 |
| 安全函数的输入、输出、禁止行为 | 把注释当测试；注释与代码冲突时仍算缺陷 |

## 15.3 推荐文件头与安全函数示例

/** * [文件说明] * 职责：将规则、视觉观察和任务状态合并为 GuidanceDecision。 * 安全不变量：AI 不能降低规则风险；UNKNOWN 不能进入 guide。 * 输入：已通过 runtime schema 的 DecisionInput。 * 输出：穷尽的 GuidanceDecision 联合类型。 * 失败：Provider 异常转 unknown/stop，不抛出敏感信息。 * 验证：修改后运行 decision-policy.test.ts 与高风险 E2E。 */ export function decideNext(input: DecisionInput): GuidanceDecision { const ruleRisk = classifyRiskByRules(input.text) // 这里取 MAX 是安全保险丝：任何模型或页面观察都只能升级，不能降级。 const finalRisk = maxRisk(ruleRisk.level, input.aiRisk?.level ?? 'low') if (shouldStopGuidance(finalRisk)) { return buildStopDecision(input, finalRisk) } // 屏幕无法可靠识别时不猜按钮；让用户重拍、补充描述或找家人。 if (!input.observation ¦¦ input.observation.confidence < MIN_GUIDANCE_CONFIDENCE) { return { kind: 'clarify', risk: 'unknown', questions: SCREEN_CLARIFY_QUESTIONS } } return matchApprovedTaskState(input, finalRisk) }

## 15.4 TODO 与 ADR

TODO 格式：TODO(owner, YYYY-MM-DD): 原因；退出条件；关联 issue。

跨模块、公共 API、安全哲学、数据存储、模型供应商和权限变更必须写 ADR。

ADR 至少包含：背景、决策、备选、后果、风险、验证和回滚。

# 16. 依赖、配置与升级规范

| 主题 | 规范 |
| --- | --- |
| 新增依赖 | 先证明标准库/浏览器 API/现有依赖不能满足；记录体积、许可证、维护状态和安全风险。 |
| 核心升级 | Next/React/Node/pnpm 大版本前读官方迁移文档；全测、构建、三条 E2E 和回滚。 |
| 模型配置 | 环境变量保存 provider/baseUrl/model/timeout/budget；领域层不得读取 env。 |
| Feature Flag | 新 Provider、截图、家属发送、持久化默认关闭；开关可快速止损。 |
| Secret | 本地 .env.local、生产 Secret Manager；样例只放占位，不提交真实值。 |
| 地区 | API key 与端点按区域隔离；部署前核对数据流向和供应商条款。 |

# 17. 扩展路线与触发条件

| 扩展 | 现在如何预留 | 何时实施 |
| --- | --- | --- |
| 第二模型供应商 | Provider 接口 + 统一 Schema | 当前模型不可用/评测明显更差/成本不可控 |
| PostgreSQL | Repository port + 无状态用例 | 真实家属端、审核后台或审计检索出现 |
| 原生 App | Web 核心协议、PWA/TWA 先验证 | 需要系统分享、端侧遮挡、推送或稳定语音 |
| 实时屏幕流 | 单张截图协议先稳定 | 隐私评审、设备验证、成本与准确率达标 |
| 多语言/方言 | locale 与内容包解耦 | 目标社区样本和评测集具备 |
| 机构多租户 | 策略/任务包版本化 | 有两个以上机构试点和权限模型需求 |

# 18. 研发完成检查表

需求和非目标已映射到 issue/任务；无未经授权的范围扩张。

domain/application/infrastructure 依赖方向无反转；外部输入已校验。

规则风险不变量、UNKNOWN、故障和人工接管均有测试。

无敏感数据进入日志；上传、保留、删除和分享均有用户控制。

WCAG 关键路径、375 px、200% 缩放、键盘和语音兜底已验证。

模型、Prompt、策略和任务包版本可追踪；评测集通过。

单测、类型检查、构建、E2E、安全/依赖检查通过；失败事实已记录。

PRD、架构、API、数据字典、ADR、运维和回滚文档已同步。

# 附录 A：标准映射

| 标准 | 项目落点 |
| --- | --- |
| WCAG 2.2 / ISO/IEC 40500:2025 | 页面语义、对比度、目标尺寸、焦点、输入帮助、状态消息和完整流程 |
| 工信部适老化规范 | 无衬线字体、字号调节、18 pt 以上主要文字、1.3 行距、流程简化和语音替代 |
| OWASP ASVS 5.0 | 输入验证、错误处理、访问控制、日志、依赖和安全测试 |
| OWASP LLM Top 10 / LLMSVS | Prompt Injection、敏感披露、结构化输出、工具边界和模型治理 |
| OWASP MASVS | 未来原生端存储、网络、平台、代码和隐私控制 |
| NIST AI RMF GenAI Profile | Map/Measure/Manage/Govern、固定评测集、风险登记和持续监控 |
| ISO/IEC 42001 | 模型/策略版本、角色责任、变更、事件、持续改进 |
| 个人信息保护法 | 明确目的、最小范围、透明、敏感信息单独同意和删除权 |

# 附录 B：参考资料

1. 小有可为 2026 官方赛事页 — 赛题、赛程、晋级范围与参赛支持；访问日期 2026-08-12

2. 小有可为 2026 初赛作品提交页 — 官方初赛材料提交入口；提交前须再次核对页面字段

3. laobai-gemma-demo — 端侧模型、屏幕坐标动作、guard、trace 与 replay 的开源参考；仓库未见许可证，本文仅作设计研究

4. UrMorning — 老年人屏幕共享、逐步语音指导的直接同类产品

5. Gemini Live 屏幕共享 — 通用多模态屏幕问答的替代方案

6. ChatGPT Voice 屏幕共享 — 通用语音与屏幕共享能力

7. Be My Eyes — 视觉辅助、AI 描述和人工志愿者升级路径

8. WCAG 2.2 — Web 无障碍可感知、可操作、可理解、健壮性要求

9. 工信部互联网应用适老化及无障碍改造规范 — 适老字体、行距、流程简化与多种操作方式

10. OWASP ASVS 5.0 — Web 应用安全验证基线

11. OWASP LLM Top 10 2025 — Prompt Injection、敏感信息披露等生成式 AI 风险

12. NIST AI RMF GenAI Profile — 生成式 AI 风险治理与评测

13. ISO/IEC 42001:2023 — AI 管理体系与持续改进

14. 个人信息保护法 — 合法、正当、必要、透明与最小范围原则

15. Next.js App Router 官方文档 — Server/Client Components、Route Handlers 与项目结构

16. Alibaba Cloud Model Studio — OpenAI-compatible、多模态、区域化模型服务

17. Qwen ASR Realtime — WebSocket、VAD/手动语音分段与区域端点

18. OWASP MASVS — 移动应用安全验证标准

19. OWASP LLMSVS — 生成式 AI 应用验证要求